Projeto Integrador 3

Relatório da Fase de Avaliação - Espiritualidade em Dia

Data: [10/06/2025]

Equipe Responsável: Thiago Ramos Guimarães - 22309178

Professora: Kadidja Valeria Reginaldo de Oliveira

1. Introdução

- 1.1. Contexto do Projeto: Eu enxerguei uma necessidade no mercado de um sistema voltado para a orientação e organização da vida espiritual de um indivíduo. No dia a dia, as pessoas não têm tempo de ir a um templo físico para nutrir a sua espiritualidade, sendo necessário algo mais prático e mais simples. Assim, na correria diária, o celular seria um grande aliado. Este instrumento seria necessariamente facilitador da prática espiritual diária, permitindo que as pessoas cultivem sua espiritualidade de forma conveniente e eficaz.

- 1.2. Objetivo da Fase de Avaliação: Definir e revisar toda a parte de documentação e ideação do projeto. Ou seja, resumir em um só documento tudo aquilo que diz respeito ao Espiritualidade em Dia. Além disso, busquei validar a usabilidade, medindo o desempenho do protótipo em seu estado atual.

- 1.3. Etapa do Projeto: Prototipagem de alta fidelidade/MVP.

2. Metodologia de Avaliação

- 2.1. Prova Piloto:

- Descrição: Conduzida pelo idealizador e desenvolvedor do projeto, Thiago Ramos Guimarães, em seu computador pessoal, em cenário simulado.

- Participante: Thiago Ramos Guimarães, estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do quarto período e professora Kadidja Valeria Reginaldo de Oliveira

- Recursos Utilizados: VSCode, ChatGPT, Documentos Google (para visualização da documentação)  e Canva.

- Métricas Avaliadas:

- Satisfação;

- Taxa de erro;

- Validar requisitos

- Fluxo de Navegação e ideação;

- Design de Interface (UI);

- Compreensão de conceitos;

- Viabilidade técnica e funcional.

- 2.2. Outras Ferramentas de Coleta de Dados:

- Lives: Descrever como as sessões de feedback online foram realizadas (ferramenta, participantes, temas abordados).

- Visitas: Detalhar as visitas à empresa (data, duração, objetivos, o que foi observado).

- Pesquisas: Especificar o tipo de pesquisa (quantitativa/qualitativa), questionários utilizados, público-alvo e como os dados foram coletados.

- Entrevistas/Grupos Focais: Descrever se e como foram conduzidos, com quem e quais os principais tópicos.

3. Resultados da Avaliação

- 3.1. Análise e resultado da Prova Piloto:

- Acredito que, de acordo com o que foi pensado no começo do semestre, o projeto intitulado Espiritualidade em Dia alcançou os resultados esperados. Toda parte de idealização e prototipação foi concluída com sucesso, restando a parte mais bruta de programação, além de um refinamento dos designs de tela.

4. Descrição do Usuário

- 4.1. Feedback das Lives, Visitas e Pesquisas:

- Após uma pesquisa-ação feita entre 2023 e 2024, em paróquias e em um grupo jovem chamado Domini, pude concluir que a necessidade de sistemas como o Espiritualidade em Dia é grande no meio católico. Apesar de já existir aplicativos como este, poucos juntam neles tudo que penso para o meu projeto, principalmente a parte que diz respeito à montagem de uma rotina espiritual diária.

- A pesquisa-ação também foi corroborada com a coletagem de dados e a leitura de artigos sobre o tema.

- 4.2. Impacto Positivo Observado (Parcial):

- Com base nos testes, percebo que o software tem tudo para satisfazer o usuário final após a sua conclusão e lançamento.

- 4.3. História do Usuário

- Foi feita uma história com um usuário fictício para ajudar no desenvolvimento da ideação. A partir daí, pedi ao ChatGPT para criar uma imagem deste personagem, com o intuito de visualizar melhor o meu público alvo.

- "Eu, João, morador de uma grande cidade, católico e sem tempo para ir a uma igreja, quero poder viver a minha religiosidade onde eu estiver, com o intuito de amadurecer e poder lidar melhor com os desafios da vida real.”

- 4.4. Mapa de empatia

- O que ele pensa e sente? Deve ter uma preocupação com a vida espiritual, ou, pelo menos, uma intenção de conhecer melhor sobre o assunto;

- O que ele escuta? Coisas do dia a dia: trabalho, assuntos corriqueiros, conversas mais voltadas para a filosofia e religião;

- O que ele vê? Nada muito além do comum. Mas se preocupa com os acontecimentos do cotidiano, do mundo ao seu redor;

- Fala e faz. Trabalha ou estuda normalmente e possui posicionamento político;

- Sente dor com as injustiças do mundo;

- Tem desejo de ser uma pessoa melhor e mais madura.

5. Recomendações e Próximos Passos (Fase Final de Desenvolvimento) -

Projeto Integrador 4

- 5.1. Melhorias Prioritárias:

- Focar no desenvolvimento final do projeto, com um software completamente funcional e de acordo com toda a documentação escrita em P.I.3;

- Desenvolvimento de um banco de dados funcional para armazenamento de dados de futuros usuários;

- Ajustar o projeto de acordo com a avaliação final da professora;

- Analisar o impacto do software já pronto em comunidades reais;

- Sempre ficar atento a possíveis melhorias do projeto.

- 5.2. Plano de Ação:

| Ação | Descrição | Responsável | Recursos | Prazo | Indicadores de Sucesso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Criar tela de cadastro funcional com email teste | Thiago Ramos Guimarães | MySQL, JS, CSS | 15/08/25 | Cadastro realizado com sucesso |
| A2 | Atualizar política de proteção de dados de acordo com a LGPD | Thiago Ramos Guimarães | Lei n°13.709 e recursos teóricos adicionais | 15/09/25 | Dados protegidos |
| A3 | Testar software totalmente funcional | Thiago Ramos Guimarães | Qase.io | 15/10/25 | Nenhum erro encontrado na codificação |

| A4 | Testar software totalmente funcional com comunidade real | Thiago Ramos Guimarães | Rede social para alcançar os usuários | 31/10/25 | 90% dos usuários satisfeitos com o software |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A5 | Entrega final do sistema | Thiago Ramos Guimarães | Apresentação por slides | 01/12/25 | Aprovação por parte da banca examinadora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Cronograma:

- 5.3. Preparação para a Homologação:

- Realizar um teste final no protótipo;

- Revisar documentação;

- Apresentação desta documentação para a professora e do protótipo existente;

6. Conclusão

Esta avaliação foi essencial para revisar tudo aquilo que foi feito no projeto até então. Acredito que as fases de documentação, ideação e prototipação foram concluídas com sucesso, principalmente depois de preencher este documento. Na minha opinião, o projeto avançou bem neste semestre e possui potencial de crescimento no futuro.

Além disso, ele se demonstrou útil à sociedade após uma pesquisa-ação realizada por mim. Apesar de não ter parceria com uma empresa real, contei com a ajuda de pessoas do meio católico, como o Padre Éderson da Paróquia Nossa Senhora das Graças na parte da ideação.

Finalizo este semestre e esta matéria, Projeto Integrador 3, mais animado que nunca com a conclusão e com o lançamento do software. Logo, tenho grandes esperanças com a continuidade do curso.

7. Anexos

- Diagrama de Classes UML

- Diagrama de Casos de Uso

- Modelagem Física de Banco de Dados

- Print das telas - design prévio

- Print dos códigos

- Diagrama de Ishikawa

- Códigos

- Telas (até agora)